Обласний конкурс мікропроектів

розвитку місцевих громад Львівщини

ПРОЕКТ

Капітальний ремонт опалення НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с.Липівці Перемишлянського району Львівської області

(пакет документів)

Тематичний напрям:

"Освітня галузь" (реконструкція, капітальний ремонт шкіл, енергозбереження)

Загальний бюджет проекту:  391,496,45тис. грн.

2018 рік

Каталог документів, які подаються з Проектом

| № п/п | Назва | Кількість сторінок |
| --- | --- | --- |
| Проект |  |  |
| 1 | Заявка | 2 |
| 2 | Анотація проекту | 1 |
| 3 | Докладний опис проекту | 2 |
| 4 | Мета і завдання проекту | 1 |
| 5 | Опис заходів проекту | 2 |
| 6 | Тривалість і план реалізації заходів проекту | 1 |
| 7 | Розвитковість та креативність проекту | 1 |
| 8 | Очікувані результати проекту | 1 |
| 9 | Бюджет проекту | 2 |
| Додатки до Проекту |  |  |
| 1 | Протокол створення ініціативної групи | 2 |
| 2 | Копія документа, що представляє повноваження особи | 1 |
| 3 | Квитанція на ім'я голови ініціативної групи - фінансовий внесок територіальної громади в сумі від вартості проекту. | 1 |
| 4 | Акт нефінансового внеску | 1 |
| 5 | Кошторисна документація на суму 391,496,45тис. грн до проекту на конкурс | 6 |
| 6 | Фотографії системи опалення приміщення НВК | 4 |
| 7 | Довідка балансоутримувача | 1 |
| 8 | Наказ про співфінансування проекту в сумі 25,0тис. грн | 1 |

Опис проекту (мета, завдання, бюджет)

Мета: Апробація взаємодії громади та навчального закладу у реалізації проекту, створення якісних умов для надання освітніх послуг, пошуку та розвитку обдарованої молоді

Завдання: - максимальне надання послуг навчальним закладом ; - зменшення витрат на опалення; - створення сучасного закладу шкільної освіти, що стане центром розвитку дітей; - зменшення захворювання усіх учасників навчально-виховного процесу; - забезпечення сталого температурного режиму в осінньо - зимивий період згнідно Державних санітарних правил для усіх учасників навчально-виховного процесу.

Обсяг коштів та джерела його фінансування

| Загальний бюджет | Обласний | Районний | Базовий | ОТГ | Небюджетний внесок конкурсанта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кошти громади | Спонсорські кошти | Нефінансо-вий внесок |  |
| 391,496,45тис. грн. | 178,500тис.грн | 113,878,39тис.грн | 40,0 тис. грн |  | 13,5 тис. грн | 25,0 тис.грн | 21,618,06 тис.грн |  |

ФОРМА ЗАЯВКИ

з проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку

Категорія конкурсного відбору 			  Реєстраційний номер

Заповнюється Конкурсною радою                Заповнюється Конкурсною радою

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту | Капітальний ремонт опалення НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с.Липівці Перемишлянського районної ради Львівської області |
| --- | --- |
| Тематичний напрям (напрями), якому відповідає проект (з переліку пріоритетів Конкурсу на поточний рік) | "Освітня галузь" (реконструкція, капітальний ремонт шкіл, енергозбереження) |
| Загальний бюджет проекту (грн) | 391,496,45тис. грн |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з обласного бюджету (грн) | 178,500тис.грн |
| Очікуваний обсяг співфінансування проекту (власний внесок) (грн) | 60,118,06 тис. грн |
| Повна назва організації-заявника | Ініціативна група с. Липівці Перемишлянського району Львівської області |
| Адреса організації | 81230 с.Липівці, Перемишлянський район, Львівська область, |
| Телефон, факс, e-mail | 0974503010, maryanasapozhko@gmail.com |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації | Сапожко Володимир Тимофійович |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту | Древич Галина Степанівна |
| Місце роботи, посада, звання керівника проекту | жителька с. Липівці |
| Адреса для листування з керівником проекту | с.Липівці, Перемишлянський район, Львівська область, 81230, |
| Контактні телефони керівника проекту, факс, e-mail | 0974668162 |

Дата ________________

Керівник організації  __________________ Сапожко Володимир Тимофійович

І. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту

Назва проекту:

Капітальний ремонт  опалення НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с. Липівці Перемишлянського району Львівської області

Актуальність проекту:

У НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці  (приміщення побудоване у 1974 р.) надаються освітні послуги щорічно від 110 до 120 вихованцям. Даний ЗНЗ також організовує впродовж року значну кількість великих  масових заходів: фестивалів, конкурсів, практичнх семінарів як внутрішкільного, так і районного рівнів. На даний час навчальний  заклад нагально потребує реконструкції внутрішньої системи опалення. Це дозволить якісно проводити навчально - виховний процес під час осінньо - зимового періоду, організовувати канікулярний час, забезпечити належний температурний режим відповідно до санітарних норм, зберегти та примножити  здоров'я учасників навчально - виховного процесу.

Перелік заходів проекту:

- проведення загальношкільних батьківських зборів;

-    створення ініціативної групи;

- організаційна та фінансова підтримка органів місцевої влади;

- формування робочої групи з виконання проекту;

- розробка проектно-кошторисної документації;

- визначення  фінансового внеску громади;

- закупівля матеріалів та обладнання;

- демонтаж ;

- встановлення ;

- інформаційний супровід проекту.

Реалізація проекту створить належні умови для якісного функціонування навчального закладу.

Для реалізації проекту необхідно 391,496,45 грн. Джерелами фінансування є:

- кошти обласного бюджету;

- внесок Перемишлянської районної ради;

- внесок Липовецької сільської ради;

- кошти спонсорів;

- фінансовий внесок громади с. Липівці Перемишлянського району;

- нефінансовий внесок громади с. Липівці Перемишлянського району.

2. Докладний опис проекту

2.1. Основна проблема проекту:

Основним в підготовці та реалізації даного проекту є неналежні умови  навчання дітей, які мають нагоду краще розвивати себе в освітній, культурній, оздоровчій та духовній сфері. Коли немає достатніх умов, то педагогічному та учнівському колективам важко втілювати у життя нові ідеї. Пріоритетною проблемою, яку необхідно вирішити в даний час, є реконструкція внутрішньої системи опалення, що дозволить учасникам навчально - виховного процесу комфортно перебувати в НВК та одночасно зекономить кошти за використану електроенергію та опалення.

Актуальність вирішення проблеми:

У 2017/2018навчальному році у школі приступили до навчання 91 учень та 19 вихованців ДНЗ.  Педагогічний колектив складається із 21 фахового працівника та 7 технічних працівників. Головне завдання школи на сьогоднішній день полягає у тому, щоб навчати думати та діяти, розвивати здібності, сприяти адаптації до соціуму, формувати цілісну багатогранну особистість. За останні 10 років учні школи є постійними учасниками та призерами ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, мистецьких конкурсів. Щорічно більшість випускників стають студентами вищих навчальних закладів України.

У січні 2014 року, відповідно до розпоряджень відділу освіти Перемишлянської РДА, прийнятих рішень Перемишлянської районної ради, у структуру школи включено дошкільний навчальний заклад. Тепер офіційна назва  школи - навчально - виховний комлекс  "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с. Липівці Перемишлянського районної ради Львівської області.  Кількість дітей, яким надаються освітні послуги,  протягом останніх років та на наступні роки, є сталою і  тенденції щодо їх зменшення немає. Створення належних умов навчання та праці дає можливість надавати освітні послуги якісніше, адже згідно режиму роботи НВК, функції його здійснюються з 800 до 1800, належний спортивний зал дозволить функціонувати і в вихідні дні, під час  канікул.

Зацікавленими сторонами у вирішенні даної проблеми є :

- діти та батьки с. Липівці та Лоні (можливість якісного проведення навчального  часу та дозвілля, збереження їх здоров'я);

- педагоги НВК (мають робочі місця та можливість розвиватись творчо і передавати свої навички вихованцям);

- правові органи (доглянуті діти та підлітки, безпечні вулиці);

- орган управління освіти (якісне надання освітніх послуг, економія коштів на енергоресурси).

5)  2016 - 2017рр. -   заміна вікон (19од.)  у приміщенні НВК.

Реалізація громадських ініціатив на території села Липівці із залученням коштів громади, спонсорів є досить поширеним явищем. У практиці НВК наявний досвід проведення таких робіт. Для прикладу:

1)  2010 - 2011рр. - облаштування внутрішних туалетів (5 унітазів, 2 пісуари, 2 умивальники, 2 сушки,  локальна каналізація) у  приміщенні НВК;

2) 2012 - 2013рр. -  капітальний ремонт приміщення їдальні як окремого приміщення НВК (зовнішнє утеплення, заміна вікон (4 од.) та дверей (1од.) на металопластикові, утеплення підлоги, встановлення облицювальної плитки на стінах та підлозі, заміна миєчних ванн (5од.), нагрівача води, холодильника);

3)  2014 - 2015рр.- поповнено спортивним інвентарем матеріальну базу спортивної площадки, введено в експлуатацію дитячий майданчик для вихованців ДНЗ.

4) 2015 - 2016рр. -   заміна вікон (4 од.)  у приміщенні НВК.

6) 2016 - 2017рр  - введено в експлуатацію новий дитячий майданчик для вихованців ДНЗ.

7)  2016 - 2017рр. - реалізація мікропроекту по капітальному ремонту спортивного залу в рамках Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2016 — 2020 роки та позабюджетних коштів (внесок громади с. Липівці та с. Лоні).

Пріоритет конкурсу.

Проект відповідає пріоритетному напрямку Конкурсу  "Освітня галузь" (реконструкція, капітальний ремонт шкіл, енергозбереження).

2.2. Мета і завдання проекту:

Мета: апробація  взаємодії громади та навчального закладу у реалізації проекту, створення якісних умов для надання освітніх послуг, пошуку та розвитку  обдарованих дітей та молоді .

Завдання:

- максимальне надання послуг навчальним закладом ;

- зменшення витрат на опалення;

- створення сучасного закладу шкільної освіти, що стане центром розвитку дітей;

- зменшення захворювання усіх учасників навчально-виховного процесу;

- створення безпечних умов діяльності для усіх учасників навчально-виховного процесу.

| 2.3. Опис заходів проекту Методи реалізації проекту: 1)організація ініціативної групи із представників громади села; 2)залучення громади до збору грошей; 3)проведення ремонтних робіт; 4)залучення громади до виконання ремонтних робіт; 5)залучення громади до контролю за виконанням ремонтних робіт; Фінансовий механізм реалізації проекту передбачає співфінансування районного бюджету, обласного бюджету в рамках Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2017 — 2020 роки та позабюджетних коштів (внесок громади с. Липівці та с. Лоні). Заходи проекту: 1) виконання ремонтних робіт за проектом згідно проектно-кошторисної документації; 2) прийняття робіт та оформлення необхідних документів про передачу виконаних робіт; 3) забезпечення функціонування навчального закладу після ремонту. Оцінка досягнутих результатів: Про досягнення потрібних результатів буде свідчити: 1) виконання всіх робіт відповідно до проектно-кошторисної документації; 2) покращення якості організації навчально - виховного процесу серед його учасників; 3) підвищення рівня активності громади до виконання даного проекту. Розподіл функцій організацій-партнерів - Львівська обласна рада і Перемишлянська районна рада — співфінансування в рамках Проекту; - громада — внесок у Проект та контроль за виконанням робіт; - спонсорські кошти - спіфінансуваня проекту; - Липовецька сільська рада - спіфінансуваня проекту; - підрядна організація — виконання робіт. 2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тривалість заходу | Захід | Відповідальні особи |
| Місяць І | 1. Підготовка до реалізації заходів. 2. Вибір підрядної організації. 3. Виготовлення ПКД. 4. Закупівля матеріалів та обладнання. | Ініціативна група Ініціативна група Підрядна організація Підрядна організація Підрядна організація |
| Місяць ІІ | 1. Демонтаж системи опалення. 2. Встановлення якісної системи опалення. 3. Внутрішній моніторинг. Підведення підсумків реалізації проекту. 4. Звітування. | Ініціативна група, громада, колектив НВК Підрядна організація Ініціативна група Ініціативна група |

2.5. Розвитковість та креативність проекту

2.6. Очікувані результати проекту:

короткотривалі ре6зультати;

- У результаті реалізації проекту територіальна громада отримає можливість надання безпечних  умов для отримання якісної  освіти.

2.  Громада побачить конкретний результат своєї роботи.

3.  Виконання проекту стане ще одним кроком на шляху активізації громади для реалізації соціально значущих об'єктів, що створить  умови для її сталого розвитку.

4. Реалізація проекту може стати економічним поштовхом для розвитку механізмів економічної самодостатності територіальної громади завдяки заощадженням та ефективному використанню ресурсів.

5. Впровадження запропонованих проектом заходів дозволить забезпечити економію бюджетних коштів на оплаті за комунальні послуг. Реалізація проекту може стати економічним поштовхом для розвитку механізмів економічної самодостатності територіальної громади завдяки заощадженням на ефективному використанню ресурсів.

Перспективні наслідки реалізаціцї проекту

- Створення сприятливих умов для організації навчально - виховного процесу.

- Створення умов для надання системної підтримки обдарованої  молоді, її творчого, інтелектуального та духовного розвитку.

- Забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів влади та самоврядування, навчального закладу.

- Створення належних умов для роботи  ДНЗ.

- Покращення технічного стану та естетичного вигляду приміщення.

6. Економія бюджетних коштів через використання енергозберігаючих технологій в межах 200%. Збереження здоров’я учасників  навчально-виховного процесу.

7. Пропонований проект повинен стати демонстраційним прикладом, який дозволить поступово продовжувати та розвивати такі заходи як для НВК, так і на інших об’єктах територіальної громади.

8. Всі результати проекту направлені на покращення стану будівлі, яка знаходиться на території села.

Показники успішності

| Показники успішності проекту | Значення показників станом |  | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на початку проекту | на завершення |  |

Показники ефективності (співвідношення між очікуваними витратами і очікуваними результатами)

ІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Зведена таблиця джерел фінансування проекту тис. грн

| Джерела фінансування | Сума | % |
| --- | --- | --- |
| Небюджетний внесок конкурсанта | 60,118,06 | 15,35 |
| Внесок громади ,у т.ч. |  |  |
| кошти фізичних осіб | 13,500 | 3,45 |
| робота, матеріали (відповідно до акту нефінансового акту) | 21,618,06 | 5,52 |
| Кошти спонсора, донора | 25,000 | 6,38 |
| Внесок сільської/селищної/міської ради | 40,000 | 10,22 |
| Внесок районної ради | 113,878,39 | 29,09 |
| Кошти обласного бюджету | 177,500 | 45,34 |
| Усього | 391,496,45 | 100 |

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Сільський голова

Липовецької сільської ради

__________ Лесюк М.Т.

___________ 2018 року

ПРОТОКОЛ № 8

зборів громади села Липівці Перемишлянського району Львівської області

щодо здійснення проекту "Капітальний ремонт опалення НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці Перемишлянського району Львівської області "

__________________

(Дата)

Всього присутніх - 43 особи

Голова зборів: Сапожко Володимир Тимофійович

Секретар зборів: Дідух Ольга Іванівна

Порядок денний:

1. Про створення ініціативної групи села Липівці Перемишлянського району Львівської області зі здійснення проекту "Капітальний ремонт опалення НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці ".

Слухали:

Сапожка Володимира Тимофійовича, директора НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці, який повідомив присутніх про необхідність капітального ремонту опалення в НВК. На даний час є можливість взяти участь в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку  у Львівській області на 2017 — 2020 роки та залучити кошти  з обласного і базових  бюджетів та коштів громади і спонсорів.

Вирішили:

1. Створити ініціативну групу зі здійснення мікропроекту "Капітальний ремонт опалення НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці" в кількості 7 осіб, згідно з додатком.

2. Обрати головою ініціативної групи  Древич  Галину Степанівну.

3. Наділити повноваженнями голову ініціативної групи представляти інтереси групи та підписувати всі необхідні документи.

4. Доручити:

4.1. Члену ініціативної групи Дідух Ользі Іванівні підготувати описову частину проекту.

5. Звернутися до жителів села Липівці, керівників організацій, депутатів, спонсорів з ініціативою проведення та фінансування проекту.

Рішення з кожного питання прийняте одноголосно.

Голова зборів: ____________________ Сапожко В.Т.

(підпис)

Секретар зборів: __________________ Дідух О.І.

(підпис)

Додаток до протоколу № 8

від __________________

Персональний склад ініціативної групи по здійсненню мікропроекту: "Капітальний ремонт спортивного залу НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці ".

1. Древич Галина Степанівна, 1977 року народження, жителька  с. Липівці Перемишлянського району Львівської області, голова ініціативної групи.

2. Демська Ольга  Романівна, 1976 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

3. Івахів Людмила Анатоліївна, 1981 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

4. Кушнір Мар'яна Ігорівна, 1984 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

5. Дідух Ольга Іванівна, 1976 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

6. Смалюх Оксана Романівна, 1984 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

7. Сапожко Володимир Тимофійович, 1962 року народження, житель с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

Голова зборів: ____________________ Сапожко В.Т.

(підпис)

Секретар зборів: __________________ Дідух О.І.

(підпис)