Обласний конкурс мікропроектів

розвитку місцевих громад Львівщини

ПРОЕКТ

Капітальний ремонт спортивного залу НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с.Липівці Перемишлянського району Львівської області

(пакет документів)

Тематичний напрям:

"Освітня галузь" (реконструкція, капітальний ремонт шкіл, енергозбереження)

Загальний бюджет проекту:  399,634тис. грн.

2017 рік

Каталог

документів, які подаються з Проектом

| № п/п | Назва | Кількість сторінок |
| --- | --- | --- |
| Проект |  |  |
| 1 | Заявка | 2 |
| 2 | Анотація проекту | 1 |
| 3 | Докладний опис проекту | 2 |
| 4 | Мета і завдання проекту | 1 |
| 5 | Опис заходів проекту | 2 |
| 6 | Тривалість і план реалізації заходів проекту | 1 |
| 7 | Очікувані результати проекту | 1 |
| 8 | Сталість та ризики проекту | 1 |
| 9 | Бюджет проекту | 2 |
| Додатки до Проекту |  |  |
| 6 | Протокол створення ініціативної групи | 2 |
| 7 | Копія документа, що представляє повноваження особи | 1 |
| 8 | Квитанція на ім'я голови ініціативної групи - фінансовий внесок територіальної громади в сумі від вартості проекту. | 1 |
| 9 | Рішення Перемишлянської районної ради про співфінансування Проекту в сумі тис. грн | 1 |
| 10 | Кошторисна документація на суму 399,634 тис. грн до проекту на конкурс | 9 |
| 11 | Фотографії спортивного залу НВК | 10 |

Реєстраційна картка мікропроекту

Назва проекту (згідно з ПКД)

Капітальний ремонт спортивного залу НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний                       навчальний заклад" с.Липівці Перемишлянського районної ради Львівської області

| Назва пріоритету "Освітня галузь" ( капітальний ремонт шкіл, енергозбереження) |  | Назва заявника Ініціативна група с. Липівці Перемишлянського районної ради Львівської області |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип заявника |  |  |  |
| Адреса об'єкта, що подається на конкурс |  |  |  |
| Район Перемишлянський | Село Липівці | Вулиця Зацерквинська | Номер 2 |

| ПІБ керівника проекту Древич Галина Степанівна | Місце праці Директор НД «Просвіта» с. Липівці Перемишлянського району Львівської області | Адреса для листування: 81230 Зацерквинська 8 с. Липівці Перемишлянського району Львівської області |
| --- | --- | --- |
| Номер телефону керівника проекту 0974668162 | E-mail керівника проекту maryanasapozhko@gmail.com | ПІБ Керівника організації Сапожко Володимир Тимофійович |

Короткий опис мікропроекту (мета, завдання, бюджет)

Мета: Апробація взаємодії громади та навчального закладу у реалізації проекту, створення якісних умов для надання освітніх послуг, пошуку та розвитку обдарованої молоді

Завдання: - максимальне надання послуг навчальним закладом ; - зменшення витрат на опалення; - створення сучасного закладу шкільної освіти, що стане центром розвитку дітей; - зменшення захворювання усіх учасників навчально-виховного процесу; - створення безпечних умов діяльності для усіх учасників навчально-виховного процесу.

Бюджет

| Загальний бюджет | Обласний | Районний | Базовий | ОТГ | Небюджетний внесок конкурсанта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кошти громади | Спонсорські кошти | Нефінансо-вий внесок |  |
| 399,634 тис. грн. | 199,817 тис.грн | 131,147 тис.грн |  |  | 25,0 тис. грн | 40,0 тис. грн | 3,670 тис.грн |  |

ФОРМА ЗАЯВКИ

з проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку

Категорія конкурсного відбору 			  Реєстраційний номер

Заповнюється Конкурсною радою                Заповнюється Конкурсною радою

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту | Капітальний ремонт спортивного залу НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с.Липівці Перемишлянського районної ради Львівської області |
| --- | --- |
| Тематичний напрям (напрями), якому відповідає проект (з переліку пріоритетів Конкурсу на поточний рік) | "Освітня галузь" (реконструкція, капітальний ремонт шкіл, енергозбереження) |
| Загальний бюджет проекту (грн) | 399,634,0 тис. |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з обласного бюджету (грн) | 199,817,0 тис. |
| Очікуваний обсяг співфінансування проекту (власний внесок) (грн) | 199,817,0 тис. |
| Повна назва організації-заявника | Ініціативна група с. Липівці Перемишлянського району Львівської області |
| Адреса організації | с.Липівці, Перемишлянський район, Львівська область, 81230 |
| Телефон, факс, e-mail | 0974503010, maryanasapozhko@gmail.com |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації | Сапожко Володимир Тимофійович |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту | Древич Галина Степанівна |
| Місце роботи, посада, звання керівника проекту | жителька с. Липівці |
| Адреса для листування з керівником проекту | с.Липівці, Перемишлянський район, Львівська область, 81230, |
| Контактні телефони керівника проекту, факс, e-mail | 0974668162 |

Дата ________________

Керівник організації  __________________ Сапожко Володимир Тимофійович

І. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту

Назва проекту:

Капітальний ремонт спортивного залу НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с. Липівці Перемишлянського району Львівської області

Актуальність проекту:

У НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці  (приміщення побудоване у 1974 р.) надаються освітні послуги щорічно від 115 до 120 вихованцям. Даний ЗНЗ також організовує впродовж року значну кількість великих  масових заходів: фестивалів, конкурсів, практичнх семінарів як внутрішкільного, так і районного рівнів. На даний час навчальний  заклад нагально потребує капітального ремонту спортивного залу, що є частиною навчального корпусу НВК, Це дасть змогу якісно проводити заняття з фізичної культури , організовувати позаурочні заходи спортивно - освітнього характеру, організовувати канікулярний час, проводити заняття з хореографії, зберегти тепло у приміщенні, забезпечити належний температурний режим відповідно до санітарних норм, зберегти та примножити  здоров'я учасників навчально - виховного процесу.

Перелік заходів проекту:

- проведення загальношкільних батьківських зборів;

-    створення ініціативної групи;

- організаційна та фінансова підтримка органів місцевої влади;

- формування робочої групи з виконання проекту;

- розробка проектно-кошторисної документації;

- визначення  фінансового внеску громади;

- закупівля матеріалів та обладнання;

- демонтаж підлоги, старих вікон, дверей, старої штукатурки, системи обігріву, освітлення;

- встановлення підлоги, нових вікон, дверей, оштукатурення, монтаж системи обігріву, освітлення;

- інформаційний супровід проекту.

Реалізація проекту створить належні умови для якісного функціонування навчального закладу.

Для реалізації проекту необхідно 399,634 тис. грн. Джерелами фінансування є:

- кошти обласного бюджету;

- внесок Перемишлянської районної ради;

- внесок Липовецької сільської ради;

- внесок громади с. Липівці Перемишлянського району.

2. Докладний опис проекту

2.1. Основна проблема проекту:

Основним в підготовці та реалізації даного проекту є неналежні умови  навчання дітей, які мають нагоду краще розвивати себе в освітній, культурній, оздоровчій та духовній сфері. Коли немає достатніх умов, то педагогічному та учнівському колективам важко втілювати у життя нові ідеї. Пріоритетною проблемою, яку необхідно вирішити в даний час, є капітальний ремонт спортивного залу, оскільки значна частина вікон спортзалу  прогнила, з'явилися щілини, що обумовлює втрату тепла, зобов'язує щорічне утеплення вікон (утеплення проводиться з використанням поліетиленової плівки, що зменшує природнє освітлення і змушує використовувати електроенергію протягом усього світлового дня). Також прогнила підлога, яку потрібно постійно латати з метою недопущення випадків травматизму, нижню частину стіни вразив грибок. Система опалення спортивного залу вичерпала свій ресурс і потребує заміни. Електрообладнання не відповідає вимогам техніки безпеки.  Ремонт спортивного залу дозволить учасникам навчально - виховного процесу комфортно перебувати в НВК та одночасно зекономить кошти за використану електроенергію та опалення.

Актуальність вирішення проблеми:

У 2016/2017навчальному році у школі приступили до навчання 98 учнів та 17 вихованців ДНЗ.  Педагогічний колектив складається із 21 фахового працівника та 7 технічних працівників. Головне завдання школи на сьогоднішній день полягає у тому, щоб навчати думати та діяти, розвивати здібності, сприяти адаптації до соціуму, формувати цілісну багатогранну особистість. За останні 10 років учні школи є постійними учасниками та призерами ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, мистецьких конкурсів. Щорічно більшість випускників стають студентами вищих навчальних закладів України.

У січні 2014 року, відповідно до розпоряджень відділу освіти Перемишлянської РДА, прийнятих рішень Перемишлянської районної ради, у структуру школи включено дошкільний навчальний заклад. Тепер офіційна назва  школи - навчально - виховний комлекс  "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с. Липівці Перемишлянського районної ради Львівської області.  Кількість дітей, яким надаються освітні послуги,  протягом останніх років та на наступні роки, є сталою і  тенденції щодо їх зменшення немає. Створення належних умов навчання та праці дає можливість надавати освітні послуги якісніше, адже згідно режиму роботи НВК, функції його здійснюються з 800 до 1800, належний спортивний зал дозволить функціонувати і в вихідні дні, під час  канікул.

Зацікавленими сторонами у вирішенні даної проблеми є :

- діти та батьки с. Липівці та Лоні (можливість якісного проведення навчального  часу та дозвілля, збереження їх здоров'я);

- педагоги НВК (мають робочі місця та можливість розвиватись творчо і передавати свої навички вихованцям);

- правові органи (доглянуті діти та підлітки, безпечні вулиці);

- орган управління освіти (якісне надання освітніх послуг, економія коштів на енергоресурси).

Пріоритет конкурсу.

Проект відповідає пріоритетному напрямку Конкурсу  "Освітня галузь" (реконструкція, капітальний ремонт шкіл, енергозбереження).

2.2. Мета і завдання проекту:

Мета: апробація  взаємодії громади та навчального закладу у реалізації проекту, створення якісних умов для надання освітніх послуг, пошуку та розвитку  обдарованих дітей та молоді .

Завдання:

- максимальне надання послуг навчальним закладом ;

- зменшення витрат на опалення;

- створення сучасного закладу шкільної освіти, що стане центром розвитку дітей;

- зменшення захворювання усіх учасників навчально-виховного процесу;

- створення безпечних умов діяльності для усіх учасників навчально-виховного процесу.

| 2.3. Опис заходів проекту Методи реалізації проекту: 1)організація ініціативної групи із представників громади села; 2)залучення громади до збору грошей; 3)проведення ремонтних робіт; 4)залучення громади до виконання ремонтних робіт; 5)залучення громади до контролю за виконанням ремонтних робіт; Фінансовий механізм реалізації проекту передбачає співфінансування районного бюджету, обласного бюджету в рамках Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2016 — 2020 роки та позабюджетних коштів (внесок громади с. Липівці та с. Лоні). Заходи проекту: 1) виконання ремонтних робіт за проектом згідно проектно-кошторисної документації; 2) прийняття робіт та оформлення необхідних документів про передачу виконаних робіт; 3) забезпечення функціонування навчального закладу після ремонту. Яким чином проект буде базуватись на попередніх досягненнях: Реалізація громадських ініціатив на території села Липівці із залученням коштів громади, спонсорів є досить поширеним явищем. У практиці НВК наявний досвід проведення таких робіт. Для прикладу: 1) 2010 - 2011рр. - облаштування внутрішних туалетів (5 унітазів, 2 пісуари, 2 умивальники, 2 сушки, локальна каналізація) у приміщенні НВК; 2) 2012 - 2013рр. - капітальний ремонт приміщення їдальні як окремого приміщення НВК (зовнішнє утеплення, заміна вікон (4 од.) та дверей (1од.) на металопластикові, утеплення підлоги, встановлення облицювальної плитки на стінах та підлозі, заміна миєчних ванн (5од.), нагрівача води, холодильника); 3) 2014 - 2015рр.- поповнено спортивним інвентарем матеріальну базу спортивної площадки, введено в експлуатацію дитячий майданчик для вихованців ДНЗ. 4) 2015 - 2016рр. - заміна вікон (4 од.) у приміщенні НВК. Оцінка досягнутих результатів: Про досягнення потрібних результатів буде свідчити: 1) виконання всіх робіт відповідно до проектно-кошторисної документації; 2) покращення якості організації навчально - виховного процесу серед його учасників; 3) підвищення рівня активності громади до виконання даного проекту. Розподіл функцій організацій-партнерів - Львівська обласна рада і Перемишлянська районна рада — співфінансування в рамках Проекту; - громада — внесок у Проект та контроль за виконанням робіт; - Липовецька сільська рада - спіфінансуваня проекту; - підрядна організація — виконання робіт. 2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тривалість заходу | Захід | Відповідальні особи |
| Місяць І | 1. Підготовка до реалізації заходів. 2. Вибір підрядної організації. 3. Виготовлення ПКД. 4. Закупівля матеріалів та обладнання. | Ініціативна група Ініціативна група Підрядна організація Підрядна організація |
| Місяць ІІ | 1. Демонтаж старих віконних блоків та дверей, підлоги, вражених грибком частин стіни, системи опалення. 2. Встановлення металопластикових вікон та дверей, підлоги, оштукатурення стін та стелі їх поверхнева обробка, встановлення якісної системи опалення. 3. Внутрішній моніторинг. Підведення підсумків реалізації проекту. 4. Звітування. | Ініціативна група, громада, колектив НВК Підрядна організація Ініціативна група Ініціативна група |

2.5. Очікувані результати проекту:

Короткотривалі:

- У результаті реалізації проекту територіальна громада отримає можливість надання безпечних  умов для отримання якісної  освіти.

2.  Громада побачить конкретний результат своєї роботи.

3.  Виконання проекту стане ще одним кроком на шляху активізації громади для реалізації соціально значущих об'єктів, що створить  умови для її сталого розвитку.

Довготермінові:

- Створення сприятливих умов для організації навчально - виховного процесу.

- Створення умов для надання системної підтримки обдарованої  молоді, її творчого, інтелектуального та духовного розвитку.

- Забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів влади та самоврядування, навчального закладу.

- Створення належних умов для роботи  ДНЗ.

- Покращення технічного стану та естетичного вигляду приміщення.

6. Економія бюджетних коштів через використання енергозберігаючих технологій у спортивному залі вмежах 40%. Збереження здоров’я учасників  навчально-виховного процесу.

2.6. Сталість результатів  та ризики Проекту

Фінансова сталість:

1. Реалізація проекту може стати економічним поштовхом для розвитку механізмів економічної самодостатності територіальної громади завдяки заощадженням на ефективному використанню ресурсів.

2. Впровадження запропонованих проектом заходів дозволить забезпечити економію бюджетних коштів на оплаті за комунальні послуги.

Інституційна сталість:

- Пропонований проект повинен стати демонстраційним прикладом, який дозволить поступово продовжувати та розвивати такі заходи як для НВК, так і на інших об’єктах територіальної громади.

- Всі результати проекту направлені на покращення стану будівлі, яка знаходиться на території села.

Соціальна  сталість:

- Виконання Програм енергозбереження як державної, так і місцевої.

- Створення сприятливих та безпечних  умов для навчального процесу.

- Підвищення культурного рівня життя територіальної громади.

ІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту тис. грн

| № | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти обласного бюджету | Внесок заявника | Внесок "Інші джерела" |
| 1 | Вартість експертизи ПКД (згідно кошторису). | 1,250 | - | 1,250 | - |
| 2 | Демонтаж старих віконних блоків та дверей, підлоги, вражених грибком частин стіни, системи опалення (згідно кошторису) | 3,670 | - | 3,670 | - |
| 3. | Закупівля матеріалів та обладнання (згідно кошторису). Встановлення металопластикових вікон та дверей, підлоги, оштукатурення стін та їх поверхнева обробка, поверхнева обробка стелі, встановлення якісного підігріву (згідно кошторису) | 392,214 | 199,817 | 23,750 | 171,147 |
|  | Разом | 399,634 | 199,817 | 28,670 | 171,147 |

Зведена таблиця джерел фінансування проекту тис. грн

| Джерела фінансування | Сума | % |
| --- | --- | --- |
| Внесок громади | 25,0 | 6,26 |
| Нефінансовий внесок громади | 3,670 | 0,92 |
| Внесок підприємців, донорів, тощо | - | - |
| Внесок сільської/селищної/міської ради | 40,0 | 10,00 |
| Внесок районної ради | 131,147 | 32,82 |
| Кошти обласного бюджету | 199,817 | 50,00 |
| Усього | 399,634 | 100 |

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Сільський голова

Липовецької сільської ради

__________ Лесюк М.Т.

___________ 2016 року

ПРОТОКОЛ № 7

зборів громади села Липівці Перемишлянського району Львівської області

щодо здійснення мікропроекту "Капітальний ремонт спортивного залу НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці Перемишлянського району Львівської області "

__________________

(Дата)

Всього присутніх - 54 особи

Голова зборів: Сапожко Володимир Тимофійович

Секретар зборів: Дідух Ольга Іванівна

Порядок денний:

1. Про створення ініціативної групи села Липівці Перемишлянського району Львівської області зі здійснення мікропроекту "Капітальний ремонт спортивного залу НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці ".

Слухали:

Сапожка Володимира Тимофійовича, директора НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці, який повідомив присутніх про необхідність капітального ремонту спортивного залу в НВК. На даний час є можливість взяти участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку на 2016 — 2020 роки та залучити кошти  з обласного і районного бюджету та коштів громади.

Вирішили:

1. Створити ініціативну групу зі здійснення мікропроекту "Капітальний ремонт спортивного залу НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці" в кількості 7 осіб, згідно з додатком.

2. Обрати головою ініціативної групи  Древич  Галину Степанівну.

3. Наділити повноваженнями голову ініціативної групи представляти інтереси групи та підписувати всі необхідні документи.

4. Доручити:

4.1. Члену ініціативної групи Дідух Ользі Іванівні підготувати описову частину мікропроекту.

5. Звернутися до жителів села Липівці, керівників організацій, депутатів, спонсорів з ініціативою проведення та фінансування мікропроекту.

Рішення з кожного питання прийняте одноголосно.

Голова зборів: ____________________ Сапожко В.Т.

(підпис)

Секретар зборів: __________________ Дідух О.І.

(підпис)

Додаток до протоколу № 7

від ____________

Персональний склад ініціативної групи по здійсненню мікропроекту: "Капітальний ремонт спортивного залу НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ» с. Липівці ".

1. Древич Галина Степанівна, 1977 року народження, жителька  с. Липівці Перемишлянського району Львівської області, голова ініціативної групи.

2. Лесюк Михайло Теодорович, 1959 року народження, житель с. Липівці Перемишлянського району Львівської області, Липовецький сільський голова.

3. Івахів Людмила Анатоліївна, 1981 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

4. Кушнір Мар'яна Ігорівна, 1984 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

5. Дідух Ольга Іванівна, 1976 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

6. Смалюх Оксана Романівна, 1984 року народження, жителька с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

7. Сапожко Володимир Тимофійович, 1962 року народження, житель с. Липівці Перемишлянського району Львівської області.

Голова зборів: ____________________ Сапожко В.Т.

(підпис)

Секретар зборів: __________________ Дідух О.І.

(підпис)

Звіт про впровадження проекту місцевого розвитку

Назва проекту: Капітальний ремонт спортивного залу НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с.Липівці Перемишлянського району Львівської області

Назва пріоритету: "Освітня галузь" ( капітальний ремонт шкіл, енергозбереження)

Населений пункт, на території якого реалізовано проект: 81230 Зацерквинська 2а  с.Липівці Перемишлянський  район Львівська область

Очікувані результати проекту:

1.  У  результаті реалізації проекту територіальна громада отримала можливість надання безпечних та сприятливих умов длянавчально - виховного процесу.

2.  Громада побачила конкретний результат своєї роботи.

3.  Виконання проекту стало ще одним кроком на шляху активізації громади для реалізації соціально значущих об'єктів, що створює  умови для її сталого розвитку.

5. Забезпечено скоординовану діяльность місцевих органів влади та самоврядування навчального закладу.

- Покращено технічний стан та естетичний вигляд приміщення.

7. Економія бюджетних коштів через використання енергозберігаючих технологій у спортивному залі вмежах 40%. Збереження здоров’я учасників  навчально-виховного процесу.

Труднощі, що виникли в процесі реалізації проекту: невідповідність цін на матеріали та  оплату праці на час формування кошторису та реалізацію мікропроекту.

| Опис виконаних робіт | Кошти обласного бюджету(тис. грн) |  |  | Кошти місцевих бюджетів(тис. грн) |  |  | Небюджетні кошти(тис. грн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передбачено |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж вікон, дверей, підлоги, системи опалення, Оббивка стін від старої штукатурки. Встановлення пластикових вікон(11шт.), пластикових дверей (3 шт.) Оштукатурення стін(17х9х7), нанесення сітки на стіни та покриття клеючою сумішшю. Бетонування підлоги. Монтаж опалення(6 батарей). Нанесення спеціальної твердої суміші на стіни. Облаштування дерев'яної підлоги(17х9). | 199,817 | 199,817 | - | 171,147 | 171,147 | - | 28,670 | 28,670 |

Липовецький сільський голова:                               Лесюк М.Т.

22.01.2017

Конкурс мікропроектів 2017 Капітальний ремонт спортивного залу НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" с.Липівці Перемишлянського району Львівської області Реалізовано за сприяння Львівської обласної ради в рамках ПРОГРАМИ проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області спільно з Львівською обласною радою, Перемишлянською районною радою, Липовецькою сільською радою, ТЗОВ "Захід - Агро МХП", громадою с. Липівці Бюджет проекту - 399,634 тис. грн.: - обласний - 199,817 тис. грн; - фінансовий внесок громади - 25,0 тис. грн; - базовий - 171,147 тис. грн; - нефінансовий внесок громади - 3,670 тис.грн.