РОЗДІЛ IX

Фінансово - господарська діяльність школи

| № | Завдання та зміст діяльності | Термін виконання | Контроль інформацій- ного забезпечення | Відповідальні за виконання | Відмітка про вико нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скласти кошторис на навчальний рік | серпень | затвердити кошторис | директор школи |  |
| 2 | Залучити позабюджетні кошти для ремонту котельні | жовтень |  | директор школи |  |
| 3 | Провести перевірку доцільного використання фінансових засобів: - аналіз використання бюджету за минулий рік, розрахунок на новий рік; - складання річного звіту про фінансово – господарську діяльність; - використання коштів на поточний ремонт школи; - фінансування пільгового безкоштовного харчування учнів; - використання фінансування на забезпечення функціонування школи (забезпечення систем опалення та обігріву приміщення, електроенергії, використання холодної води, тобто забезпечення школи енергоносіями) | серпень | аналіз звіт доповідь наказ звіт | директор школи., рада школи завгосп школи |  |
| 4 | З метою реалізації змісту навчання поповнити навчально – матеріальну базу кабінетів | Листо-пад | обладнання навчальних кабінетів | Заступник директора з НР |  |
| 5. | Підготувати харчоблок до початку навчального року а) замінити світильники у обідньому залі; б) провести генеральне прибирання харчоблоку. |  |  | завгосп школи, Повар . |  |
| 6 | Поточний ремонт котельні: а) перевірка та підготовка котла до опалювального сезону; б) чистка димоходів; в) провести техогляд електрообладнання | Серпень - жовтень | ремонт | завгосп школи, кочегар |  |
| 7 | Провести ревізію теплопостачальної системи | жовтень | ревізія | завгосп школи |  |
| 8 | Підготувати шкільне приміщення до експлуатації в зимових умовах: а) заміна віконного скла в аварійному стані; б) замазування та утеплення віконних рам; в) перевірити вхідні двері на щільність зачинення | Серпень -вересень | підготовка | завгосп школи |  |
| 9 | Провести ремонт спортивного залу: А) фарбування панелей, підлоги; б) частковий ремонт підлоги; в) обмазування віконних рам; г) заміна вхідних дверей до спортзалу | Червень - серпень | ремонт | Завгосп школи |  |
| 11 | Провести оновлення дизайну приміщення школи: а) придбати карнизи для І – ІІ поверхів; | вересень |  | завгосп школи |  |
| 12 | Поповнити бібліотечний фонд підручників (за планом діяльності бібліотеки) . | за планом | посібники | завідуюча бібліотекою Боченко В.А. |  |
| 13 | Здійснити ремонт шкільного приміщення на кінець навчального року А) фарбування підлоги коридорів школи; б) фарбування підлоги кабінетів | Червень - серпень | ремонт | завгосп школи |  |