УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НОВОСІЛКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

27.06.2025                                         с. Новосілки	                      №      - ОД

Про підготовку до нового

2025/2026 навчального року

та опалювального сезону

Відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Листа МОН України від 29.05.2025 N 1/11233-25 «Про підготовку закладів освіти до нового

навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 року», Листа  МОН від 26.07.2022 № 1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану», з метою створення в гімназії безпечного освітнього середовища і належних умов для організації та проведення освітнього процесу в 2025/2026 навчальному році в умовах воєнного стану

НАКАЗУЮ:

- Створити робочу комісію по забезпеченню підготовки закладу освіти до початку 2025/2026 навчального року в складі (далі-Комісія):

голова комісії-Котик С.Б.-в. о. директора гімназії;

члени комісії:

Тирса Д.А., завідуючий господарством;

Ольхова Я.Ю., бібліотекар;

Романенко Я.О.,  вчитель фізкультури;

Кубай Н.М., уповноважена особа від трудового колективу.

2. Затвердити План заходів щодо підготовки гімназії до нового 2025/2026 навчального року та опалювального сезону (Додаток 1);

3. Затвердити План організаційних та ремонтних робіт, що передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень гімназії в новому 2025/2026 навчальному році (Додаток 2);

4.	Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. директора                                                       Світлана КОТИК

З наказом ознайомлені:

___________Тирса Д.А.

___________Ольхова Я.Ю.

___________Романенко Я.О.

___________Кубай Н.М.

ДОДАТОК 1

до наказу №    від 27.06.2025 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки гімназії до нового 2025/2026навчального року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| Зміцнення матеріально-технічної бази гімназії, створення комфортного та безпечного освітнього середовища |  |  |  |
| 1. | Подати Клопотання до Управління освіти БМР на виділення додаткового фінансування для: -повного огородження території гімназії; -встановлення пандусу та кнопки виклику для маломобільних груп населення; | серпень | Котик С.Б |
| 2. | Подати заявку до Управління освіти БМР про потребу в генераторі потужністю 30 кіловат, капітальному ремонті укриття, термомодернізації гімназії. | серпень | Котик С.Б |
| 3 | Визначити потреби в підручниках та посібниках для учнів та педагогів гімназії. | Упродовж 2025 року | Ольхова Я.Ю. |
| 4. | Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні гімназії | червень-серпень. | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А.. |
| 5. | Організувати повне огородження території. | Червень-жовтень | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А.. |
| 6. | Встановити пандус та кнопку виклику для маломобільних груп населення в укритті. | Протягом 2025 | Підрядна організація Тирса Д.А. |
| 7. | Зробити накриття вхідної групи. | Вересень-жовтень | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А.. |
| Заходи з питань пожежної та техногенної безпеки |  |  |  |
| 8. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп | липень | Електромонтер Розсохач М.П. |
| 9. | Забезпечити безперебійну роботу WI-FI в умовах можливого блекауту. | серпень | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А. |
| 10. | Підготувати внутрішню тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період | вересень | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А.. |
| 11. | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку | липень. | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А.. |
| 12. | Провести огляд будівель та приміщень гімназії на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. і. | липень – серпень | Голова постійно діючої технічної гімназії Харченко А.В. |
| 13. | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію | до 15 серпня | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 14. | Провести поточний ремонт в підвальному приміщенні гімназії, що використовується як найпростіше укриття під час повітряної тривоги. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо використання, утримання та реконструкції захисних споруд . | Липень-серпень | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А.. |
| 15. | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху. | до 15 серпня | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А.. |
| 16. | Поновити інформацію в куточках безпеки. | до 25 серпня | Тарикіна І.В. |
| 17. | Організувати проходження щорічного медичного огляду працівниками гімназії | до 15 серпня | Медична сестра Ізубенко Г.В. |
| 18. | Обкосити територію гімназії, провести обрізку дерев та кущів. | до 25 серпня | Заступник директора з АГЧ Тирса Д.А.. |
| Кадрове забезпечення та організаційні заходи |  |  |  |
| 19. | Провести звітування за 2024/2025 н.р.на загальних зборах трудового колективу за участю батьківського та учнівського активів. | До 20 вересня | Котик С.Б. |
| 20. | Провести засідання педагогічної ради. | 30 серпня | Котик С.Б. |
| 21. | Добір і розстановка кадрів. | До 30 серпня | Котик С.Б. |
| 22. | Формування мережі гуртків, груп продовженого дня. | До 30 серпня | адміністрація |
| 23. | Визначення форм та форматів організації навчання. | До 30 серпня | адміністрація |
| 24. | Здійснення мобілізаційних заходів в частині ведення військового обліку. | постійно | Котик С.Б. |
| 25. | Продовжити роботу над формуванням відповідно до чинного законодавства ефективної мережі класів. | До 30 серпня | адміністрація |

ДОДАТОК 2

до наказу №       від 27.06.2025 р.

ПЛАН

організаційних та ремонтних робіт з підготовки  гімназії

до 2025/2026 навчального року

- Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах та привести її у відповідність до норм та правил охорони праці та техніки безпеки. Замінити підлогу в кабінеті інформатики та кабінеті англійської мови.

Термін- липень-серпень, відповідальний Тирса Д.А.

- Привести її у відповідність до норм та правил охорони праці ,техніки безпеки, санітарних вимог рекреаційних зон закладу, кабінети, класи, коридори, спортивну залу, підвальне приміщення.

Термін- липень-серпень, відповідальний Тирса Д.А.

- Організувати роботу з часткового огородження території.

Термін- серпень, відповідальний Тирса Д.А.

- Організувати роботу з поточного ремонту в спортивній залі.

Термін- липень-серпень, відповідальний Тирса Д.А.

- Організувати роботу з поточного ремонту навчальних кабінетів, класів, коридорів.

Термін- червень-серпень, відповідальний Тирса Д.А.