**ВІДДІЛ ОСВІТИ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ОЗЕРНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ**

**ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**НАКАЗ**

**№69/О 26.06.2020 р.**

**Про підготовку закладу до нового**

**2020-2021 навчального року та роботи**

**в осінньо-зимовий період**

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання розпорядження Ізмаїльської районної державної адміністрації від 22.05.2020р. № 111/А-2020 «Про підготовку житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років», наказу відділу освіти Ізмаїльської райдержадміністрації від 27.05.2020 №66/А «Про підготовку загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років», з метою підготовки будівель та споруд, інженерних мереж, тепло та енергогосподарства закладу до сталої роботи в новому 2020-2021 навчальному році та осінньо-зимовий період.

НАКАЗУЮ:

1. Для оперативного аналізу стану підготовки закладу до нового 2020-2021 н.р. та роботи в осінньо-зимовий період, надання відповідної допомоги та здійснення контролю за підготовкою об'єктів освіти до надійної і безпечної експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду затвердити робочу групу у складі :

* Тельпіз О.Ф., директор Озернянської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
* Тарай В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи;
* Чудін О.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи;
* Мартинчук С.П., заступник директора з навчально-виховної роботи;
* Бойнегрі О.І., заступник директора з АГЧ;
* Гойчу Ф.П., голова профкому;
* Моску М.І., робітник з обслуговування шкільних приміщень;
* Кальчу О.Г., медична сестра школи.

1. Робочій групі:
   1. Для перевірки готовності школи до 15.08.2020 року провести оперативній аналіз стану підготовки школи, укласти акти перевірки інженерних комунікацій школи, акти-дозволи на проведення занять в кабінетах з підвищеної небезпеки, спортивної зали школи, необхідні документи до прийому навчального закладу комісією.
   2. Провести протягом червня 2020 р. обстеження технічного етапу будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню та забезпечити виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.
   3. Забезпечити збір та аналіз інформації щодо підготовки матеріально-технічної бази закладу до опалювального періоду 2020 -2021 років;
   4. Забезпечити своєчасне надання даних про готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період до відділу освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації.
   5. До 01.10.2020 року підготувати узагальнену інформацію про готовність школи до роботи в осінньо-зимовий період.
   6. Розробити комплекс заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази закладу до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період з урахуванням недоліків минулого року та надати їх до відділу освіти до 20.07.2020 р.
   7. Здійснювати контроль за виконанням комплексу заходів, щодо технологічно забезпечують проведення безперебійного навчального процесу, а також підтримку технічного стану інженерних мереж, систем тепло та енергопостачання.
   8. До 15. 08. 2020 року завершити поточний ремонт шкільних приміщень.
   9. До 15. 08. 2020 року забезпечити придбання миючих та дезінфікуючих засобів, оновлення схем евакуації на випадок пожеж та інших надзвичайних ситуацій та приведення у відповідність ПРУ.
   10. До 15.09.2020 року провести випробування котелень, забезпечити наладку і регулювання систем тепло енергопостачання, вентиляції, газопостачання, установку автоматичних вимикачів реле для аварійного відключення електромережі від джерел енергопостачання на випадок перепаду напруги в електричних мережах чи аварійних відключеннях світла. Скласти акти готовності котелень та систем теплопостачання.
   11. Вжити заходів щодо зменшення витрат електричної енергії, теплової енергії, газу та води, дотримуватись жорсткого контролю за охороною та раціональним і дбайливим використанням палива, витрачати суворо за призначенням у межах встановлених граничним рівнем споживання.
   12. Передбачити можливість зміни режиму роботи закладів освіти на випадок тривалого відключення електроенергії, привести в належний стан наявні автономні електростанції, забезпечити виконання вимог охорони праці та техніки пожежної і технічної безпеки, збереження обладнання та матеріальних цінностей.
   13. Інформацію про хід підготовки школи до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період надавати до відділу освіти робочій групі щотижнево (щоп'ятниці) до 15 вересня 2020р.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тельпіз О.Ф.